|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Durante esta fase he podido cumplir la mayoría de las actividades dentro de los tiempos definidos en mi planificación inicial. El avance fue posible gracias a una buena definición de alcance, claridad técnica desde el inicio y el uso de tecnologías conocidas para el desarrollo del sistema AkiraFlex. El análisis del negocio, diseño arquitectónico multi-tenant y la implementación base del backend fueron ejecutados dentro de los plazos estimados. Los factores que facilitaron el avance fueron: planificación realista, priorización incremental de módulos, uso de herramientas open-source y dedicación constante. La principal dificultad fue la complejidad del diseño multi-tenant, ya que implicó más análisis y validaciones de seguridad y rendimiento de las esperadas. Sin embargo, pude resolverlo ajustando micro-tareas y revisando alternativas técnicas sin afectar el plazo general.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La dificultad más relevante fue el modelado multi-tenant, aislamiento por cliente y estructura de base de datos. Para enfrentarlo, revisé diferentes enfoques arquitectónicos, generé diagramas y realicé iteraciones hasta llegar a una solución que asegurara escalabilidad y seguridad. En fases posteriores, planeo enfrentar cualquier dificultad manteniendo una estrategia incremental: pruebas tempranas, validación técnica constante y ajustes sin comprometer el alcance general del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva. He mantenido un avance constante, con entregables funcionales y documentación clara. Destaco la capacidad de traducir requerimientos empresariales en decisiones técnicas, así como la facilidad para diseñar soluciones modulares y estructuradas. Como aspecto a mejorar, podría fortalecer la automatización del testing y CI/CD, además de incorporar documentación más estandarizada para facilitar mantenibilidad y futuras extensiones del sistema.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una inquietud que surge es cómo asegurar que el sistema multi-tenant mantenga rendimiento óptimo a medida que se incorporen más clientes y datos. Me gustaría consultar si existen mejores prácticas o herramientas para automatizar monitoreo, caching u optimización de consultas dentro del contexto de AkiraFlex. También me gustaría validar con el docente si la extensión funcional del sistema podría incluir módulos adicionales sin comprometer la carga académica de la asignatura.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Dado que el desarrollo del proyecto es individual, no se requiere redistribución de actividades. Sin embargo, si esta fuera una instancia grupal, sería recomendable dividir tareas por especialidad (backend, frontend, UX, testing). La única actividad adicional que podría incorporarse a futuro sería documentación técnica más formal, con el fin de dejar trazabilidad completa para desarrollo posterior.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aunque este proyecto es individual, reflexiono sobre el trabajo colaborativo en la asignatura. Entre los aspectos positivos destaco: claridad metodológica, apoyo docente y consistencia entre planificación y avances. También ha sido útil revisar experiencias de otros estudiantes, tanto para inspiración como para evitar errores comunes. Como aspecto a mejorar, considero que en contextos laborales puedo reforzar herramientas colaborativas (versionamiento, documentación compartida, testing automatizado), incluso si el trabajo sigue siendo desarrollado por un solo responsable.